项目章程

* **项目名称**

养生APP

* **项目经理**

季新婵

* **项目背景**

随着科学技术以及医学技术的发展，人们伴着年龄的增长越来越在乎关于养生方面的问题，在此之前已经有许多养生节目的推出，并取得了不错的成绩，但养生节目到底不够仔细，存在许多问题。而养生APP可以弥补这些劣势。

* **项目目标**

为人群提供享受便利、贴心、实用的贴身医生般感觉的养生APP。

* **项目范围**
  + 养生人群支持：养生人群在应用市场下载使用；
  + 公共功能：广告、产品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐产品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的人群进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、软件架构设计文档、数据库设计说明书；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、人力资源规划、沟通计划、风险登记册；
* **签字**