|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 功能不够完善，市场竞争力较弱 | APP功能没有新意 | 业务风险 |
| R2 | 项目功能不明确 | 对市场所需了解较少 | 项目风险 |
| R3 | 项目进度较慢 | 小组集中度不够高 | 进度风险 |
| R4 | 技术不合适，达不到预期效果 | 技术不合理，给后期维护带来巨大的负担，和维护成本的激增 | 技术风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |