垃圾短信识别风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 垃圾短信识别的正确率不高 | 模型的泛化能力不够好 | 商业风险 | 高 | 高 | 李晓丹 | 对模型进行优化，对数据进行进一步处理 |
| R2 | 界面出现错误 | 界面实现的代码错误 | 商业风险 | 高 | 高 | 梁梦爽 | 对界面进行重新编码 |