项目章程

* **项目名称**

短信拦截

* **项目经理**

梁梦爽

* **项目背景**

随着互联网的不断发展，用户们的信息也有可能在不经意中泄露，与此同时，一些推销号则会利用用户信息，未经用户同意向用户发送的用户不愿意收到的短信息，或用户不能根据自己的意愿拒绝接收的短信息。

* **项目目标**

建设并运营一个短信拦截的软件

* **项目范围**
  + 公共功能：实现垃圾短信识别拦截
* **进度**
  + 2019．3月:组建团队，对项目进行分析，寻找合适的数据集；
  + 2019．4月：对数据集进行预处理，构建垃圾短信识别模型，并优化；
  + 2019．5月：设计小型软件，对识别到的垃圾短信进行拦截；
  + 2019．6月：产品进入测试阶段；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**