项目章程

* **项目名称**

短信拦截

* **项目背景**

随着科学技术的不断发展，为了更好的满足客户的需求，争取使得用户得到满意的服务，就需要获得大量的数据，但是这也出现了许多的问题，用户的基本信息遭到泄露，用户会经常收到一些推销的垃圾短信，或者用户不愿意接收到的一些信息。可以通过这个软件使用户体验到信息的安全性，使用户的生活少一些打扰。

* **项目目标**

开发并实现一个可以拦截不良信息的软件，并将其进行推广，为手机用户提供安全的，免打扰的信息保障

* **项目范围**
  + 商家支持：入住
  + 管理员功能：用户审核
* **进度**
* 2019.3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围
* 3.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工
* 3.10前确定产品定位
* 3.20前完成主要技术点研究
* 3.31前确定下一阶段任务的细化安排

2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019.7-8月：产品进入贝塔测试阶段

* 交付成果
* 完成实现需求的课运行程序及源代码
* 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档
* 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告
* 签字