项目章程

* **项目名称**

行途旅游网

* **项目经理**

鲍彩倩

* **项目背景**

某市拥有大学、职技等学校在校生及企事业单位工作人员至少十万，同时某拥有很多风景秀丽的景区。学生、工作人员存在出行游玩的需求。如今企事业单位工作人员以及学生群体早已熟悉互联网，可以通过构建服务某地大学生群体的旅游网站来搭建这一桥梁，实现服务学生的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个本地旅游网络平台，为石家庄市所有在校大学生提供行程定制服务。

* **项目范围**
  + 定制行程：用户登录后可以定制行程计划；
  + 相册管理：游玩过程中的照片可分类上传并添加标签和照片信息；
  + 景点展示：用户可以浏览景点并进行评论或收藏；
* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．1—2月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．3-4月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**