项目章程

* **项目名称**

行途

* **项目经理**

鲍彩倩

* **项目背景**

物质生活越来越好的现代社会，人们更加追求精神生活的丰满，旅游就是当代人们去丰富自己的精神生活以及拓宽自己的视野的一个极好的选择。但是去哪？怎么玩儿？就成为了人们出行前比较焦灼的问题

* **项目目标**

行途是一个帮游客去定制你的出行行程的网站，游客可以在此浏览一些景点信息，然后根据自己的想法，个性定制自己的出行行程。行途还提供相册管理功能，让游客定向查找回忆，游客还可以在此记录自己的旅行心得，留住出行中的美好瞬间。

* **项目范围**
  + 旅行社采用：使用行途来定制旅游行程单
  + 游客定制：定制属于自己的个性行程，记录出行瞬间
  + 公共功能：浏览和收藏自己感兴趣的景点等
  + 管理员功能：分析数据，进行数据挖掘。
* **进度**

2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 10.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 10.10前确定产品定位,明确产品需求；
* 10.15前完成第一版界面原型；
* 10.20前确定第一版产品范围；
* 10.25前完成主要技术点研究；
* 10.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．11中旬—12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**